# TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

# Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ**

**Môn học: Đồ án tốt nghiệp**

**Thời gian: 2 tuần, từ 19/03/2018 đến 01/04/2018**

**Họ và tên sinh viên:** Vũ Xuân Trường **MSSV:** 20134239

**Lớp:** CNTT 2.04 – K58 **Điện thoại:** 0983 815 459

**Email:** [truongvu0106@gmail.com](mailto:truongvu0106@gmail.com)

**Đề tài**: Xây dựng ứng dụng bán hàng online trên nền tảng Android.

**Bảng.** Tiến độ công việc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Mức độ hoàn thành** |
| 1 | Thực hiện chức năng đặt hàng. | 100% |
| 2 | Thiết kế giao diện và thực hiện chức năng giỏ hàng. | 100% |
| 3 | Thiết kế giao diện và thực hiện chức năng thanh toán. | 80% |
| 4 | Xây dựng giao diện site quản trị của admin. | 20% |